ДОГОВОР Nо. ________-BX

г. Москва 	«__» ______________ 2006 г.

ООО «НиКА ПЛЮС», в лице директора __________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и __________________________________________________________________________ в лице ____________________________________________________, действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Исполнитель обязуется провести, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие работы по разработке и созданию интернет-сайта Заказчика (далее – Сайт):

    - разработать Аналитическую концепцию и структуру Сайта Заказчика на основании материалов, предоставленных Заказчиком;

    - предоставить дизайн Сайта на основе предоставляемого Заказчиком фирменного стиля компании;

    - предоставить лицензию на использование продукта «Битрикс: Управление сайтом ___________)» (далее – "Битрикс: Управление сайтом"). Лицензия предоставляется начиная с момента начала работы Исполнителя над Договором;

    - предоставить документацию пользователя на русском и английском языке на программный продукт «Битрикс: Управление сайтом»;

    - интегрировать утвержденный Заказчиком дизайн Сайта с продуктом «Битрикс: Управление сайтом»;

    - создать структуру Сайта на русском языке в соответствии с Аналитической концепцией;

    - разработать бизнес-логику в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2);

    - выполнить размещение предоставленных Заказчиком материалов на Сайте в соответствии с Техническим заданием  в объеме не более 1 страницы формата А4 шрифт 12 на каждый основной раздел сайта;

    - выполнить первоначальное размещение, настройку и тестирование Сайта на сервере Заказчика;

    - по желанию заказчика дополнительно предоставить рекламные банеры для сайта оговоренных размеров;

    - по желанию заказчика дополнительно выполнить размещение предоставленных материалов на Сайте в соответствии с Техническим заданием  в объеме превышающим количество страниц, указанное в п 1.1.8. за дополнительную стоимость, указанную в приложении №4;

  - Работы проводятся в соответствии с Календарным планом работ (Приложение №1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Объем работ определяется Техническим заданием (Приложение №2).

  - В случае превышения объема работ, запланированных в Техническом задании, стороны договариваются, что объем работ и сроки их выполнения будут согласовываться сторонами в каждом конкретном случае и закрепляться «Протоколом соглашения о договорной цене», представленным как образец в Приложении №4.

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по гарантийному обслуживанию Сайта после подписания акта сдачи-приемки работ. Длительность гарантийного периода составляет 12 месяцев. Гарантийное обслуживание предусматривает устранение ошибок программирования и верстки, выявленных в течение гарантийного периода и бесплатные консультации по электронной почте в течение гарантийного срока по рабочим дням (график выходных России) с 10 до 19 часов московского времени.

  - Программный продукт «Битрикс: Управление сайтом» предоставляется на условиях Лицензионного соглашения (Приложение №3) с указанными в нем условиями технического и гарантийного обслуживания.

- Стоимость работ

  - Стоимость работ по пункту 1.1 настоящего Договора, с учетом стоимости лицензии на использование продукта «Битрикс: Управление сайтом», составляет _______ USD, НДС не облагается(___________).

  - Стоимость работ по пункту 1.4 определяется «Протоколом соглашения о договорной цене» (Приложение №4), который подписывают сторонами каждый раз для выполнения дополнительных работ.

  - Все расчеты производятся в рублях РФ по курсу доллара США к рублю РФ, установленному ЦБ РФ на день оплаты.

- Условия платежа

  - После подписания Договора Заказчик производит 50% предоплату работ в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора. Исполнитель приступает к работам согласно календарного плана, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения предоплаты. Если предоплата будет выполнена Заказчиком позднее «__»______________ 2006 г., Исполнитель имеет право установить новую дату начала работы исходя из текущей загрузки сотрудников компании Исполнителя, но не позднее чем через 30 (тридцать) рабочих дней после получения предоплаты.

  - Окончательный расчет по пункту 2.1 настоящего Договора производится не позднее 7 (семи) рабочих дней после завершения работ и подписания акта сдачи-приемки работ.

  - Оплата работ по пункту 2.2 настоящего договора производится Заказчиком после выполнения дополнительных работ и на основании счетов, выставляемых Исполнителем, не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента получения счета.

- Порядок работы

  - Стороны договариваются назначить ответственных сотрудников для решения всех рабочих вопросов по данному Договору.

Со стороны Исполнителя ответственным является:

ФИО: ______________________________________

Email: ______________________________________

Телефон +7(495)______________________________

Со стороны Заказчика ответственным является:

ФИО:____________________________________________________________

Должность в компании:_____________________________________________

Email:____________________________________________________________

Email для дублирования всей переписки: ______________________________

Телефон/факс с выходом:___________________________________________

  - При смене ответственного сотрудника или возможности его длительного отсутствия, стороны обязаны заблаговременно информировать друг друга, используя все доступные для этого способы.

  - Стороны договариваются прикладывать все усилия для соблюдения Календарного плана работ (Приложение №1).

  - Ответственные сотрудники сторон обязаны отмечать в Календарном плане работ дату выполнения каждого этапа и, если необходимо, комментарий, и направлять электронную версию Приложения №1 по электронной почте для информирования другой стороны о выполнении очередного этапа.

  - В случае если Заказчик задерживает выполнение закрепленных за ним этапов работ более чем на 5 (пять) рабочих дней, Исполнитель имеет право сместить весь план работ на более поздний срок до 30 (тридцати) рабочих дней, в зависимости от загрузки сотрудников компании Исполнителя.

- Сдача и приемка работ

  - Передача результатов работ оформляется актом сдачи-приемки работ, подписанным обеими сторонами.

  - Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ.

  - В случае мотивированного отказа со стороны Заказчик относительно пунктов предусмотренных в Техническом задании (Приложение №2), сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Исполнитель обязан за свой счет произвести необходимые доработки и исправления в согласованные с Заказчиком сроки.

- Права и обязанности сторон

  - Исполнитель обязан:

    - Проводить работы качественно и в срок.

    - Устранять найденные в течение гарантийного периода ошибки программирования, верстки в кратчайшие сроки.

  - Исполнитель имеет право:

    - Привлекать к выполнению договора третьих лиц.

    - Требовать от Заказчика необходимые для выполнения работ материалы, информацию.

  - Заказчик обязан:

    - По требованию Исполнителя предоставлять необходимые для выполнения работ материалы, информацию в согласованные сроки.

    - Сохранять на каждой странице Сайта логотип Исполнителя, пока Сайт будет содержать элементы дизайна и программирования, разработанные Исполнителем. Размер логотипа и место его размещения определяются сторонами в рабочем порядке.

    - Не продавать, не передавать третьим лицам для коммерческого или некоммерческого использования встроенные библиотеки PHP, структуру и хранимые процедуры базы данных, созданные исполнителем в рамках данного Договора, и использовать программный продукт «Битрикс: Управление сайтом» в соответствии с лицензионным соглашением (Приложение №3).

  - Заказчик имеет право:

    - Заказчику принадлежат неисключительные имущественные права на созданный Сайт и все результаты работ, выполненных по пункту 1.1 настоящего договора, включая дизайн Сайта, за исключением действий, указанных в п. 6.3.3. Права на использование продукта «Битрикс: Управление сайтом» определяются  лицензионным соглашением (Приложение №3).

    - Привлекать для расширения Сайта и послегарантийного технического обслуживания Сайта как Исполнителя, так и третью сторону.

    - Создавать самостоятельные компоненты на базе любых частей Сайта для использования на Сайте Заказчика.

- Прочие условия

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств каждой из Сторон.

  - Изменение условий и расторжение Договора осуществляется по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде.

  - Если Заказчик по причинам, не зависящим от Исполнителя, расторгает Договор до окончания срока действия Договора, он возмещает Исполнителю произведенные затраты на выполнение работ не позднее 10 рабочих дней с даты расторжения договора.

  - Если Исполнитель по причинам, не зависящим от Заказчика, расторгает Договор до окончания срока действия Договора, он возвращает Заказчику предоплату в полном объеме не позднее 10 рабочих дней с даты расторжения договора.

  - Передача Сторонами документов оформляется актами сдачи-приемки документов.

  - Все приложения, изменения и дополнения настоящего Договора действительны и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме надлежащим образом уполномоченными лицами.

  - Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

  - Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

  - Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу об изменении своих юридических, фактических адресов и других реквизитов.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- Ответственность Сторон

  - В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в Календарном плане работ (Приложение № 1), Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от указанной в п. 2.1 настоящего Договора денежной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора.

  - При просрочке Заказчиком  сроков выполнения работ, указанных в Календарном плане работ (Приложение №1), и несоблюдении условий платежа, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от указанной в п. 2.1 настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10%  (Десять) процентов от указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

- Конфиденциальность

  - Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, предоставленные другой Стороной в связи с настоящим Договором.

  - Стороны обязуются принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

  - Стороны обязуются не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, не опубликовывать или иным образом не разглашать такую информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны, в том числе после прекращения действия настоящего Договора.

  - Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон, а также к информации, ставшей известной Стороне из иных источников до или после ее получения от другой Стороны.

  - Стороны не несут ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Порядок разрешения споров

  - Стороны обязуются приложить все усилия для разрешения споров путем переговоров.

  - В случае недостижения согласия, споры рассматриваются в арбитражном суде г. Калининграда в соответствии с установленным действующим законодательством РФ порядком.

Исполнитель:	Заказчик:

________________________________

ООО «НиКА ПЛЮС»					…

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Договору № _______BX

от «__» ___________2006 г.

Календарный план работ

(Длительность этапов указана в рабочих днях)

Дата начала работ «____» __________________ 2006 года

Выставляется Исполнителем по факту начала работы над Договором.

| Этап | Ответственный | Содержание работ | Результат | Длительность | Дата выполнения, комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Заказчик | Представить фирменный стиль компании, образцы рекламной продукции, произвольное описание целей проекта и по возможности групп пользователей на сайте. Представить требования к дизайну и навигации. | Документ в формате Word, графические файлы. Электронное письмо. | 5 дней от начала работ |  |
| 1.2 | Исполнитель | Разработка Аналитической концепции и структуры Сайта | Документ в формате Word. Электронное письмо. | 5 дней после завершения этапа 1.1 |  |
| 1.3 | Заказчик | Обсуждение и согласование Аналитической концепции и структуры. Представление пожеланий и замечаний. | Документ в формате Word. Электронное письмо. | 5 дней после завершения этапа 1.2 |  |
| Этап №1 – Дата завершения – «___» _____________ 200__г. Комментарий Исполнителя: Комментарий Заказчика: |
| 2.1 | Исполнитель | Предоставление трех вариантов дизайна Сайта. Каждый эскиз состоит из макета главной и рабочей страницы. Дизайны предоставляются на основании Аналитической записки и материалов, предоставленных Заказчиком (Этап №1) | Электронные варианты дизайнов. Электронное письмо. | 15 дней после завершения этапа 1 |  |
| 2.2 | Заказчик | Обсуждение и выбор одного из вариантов для доработки Представление пожеланий и замечаний | Документ в формате Word. Электронное письмо. | 5 дней после завершения этапа 2.1 |  |
| 2.3 | Исполнитель | Доработка выбранного эскиза | Электронный вариант дизайна. Электронное письмо. | 10 дней после завершения этапа 2.2 |  |
| 2.4 | Заказчик | Обсуждение и утверждение дизайна | Документ в формате Word. Электронное письмо. | 5 дней после завершения этапа 2.3 |  |
| 2.5 | Заказчик | Представить текстовые материалы в соответствии с согласованной Аналитической концепцией этапа №1. | Документы в формате Word, HTML, графические файлы. Электронное письмо. | 20 дней после завершения этапа 1. |  |
| Этап №2 – Дата завершения – «___» _____________ 200__г. Комментарий Исполнителя: Комментарий Заказчика: |
| 3.1 | Исполнитель | Разработка технического прототипа Сайта на базе продукта «Битрикс: Управление сайтом» в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2) и размещение на сервере Исполнителя. | Работающий прототип сайта | 5 дней после завершения этапа 2. |  |
| 3.2 | Заказчик | Оценка технического прототипа и представление комментариев. Предоставить регистрационную информацию для размещения проекта в Интернете (информацию по хостингу для размещения). | Документы в формате Word. Электронное письмо. | 5 дней после завершения этапа 3.1 |  |
| 3.3 | Исполнитель | Создание структуры сайта на основе материалов Заказчика. Разработать бизнес-логику в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2); Подготовка сервера к открытию. | Полный прототип сайт | 10 дней после этапа 3.2 |  |
| 3.4 | Заказчик | Тестирование Сайта и представление замечаний и пожеланий | Документ в формате Word. Электронное письмо. | 5 дней после этапа 3.3 |  |
| 3.5 | Исполнитель | Доработка Сайта в соответствии с замечаниями заказчика. Размещение сайта на сервере Заказчика. Тестирование. Подготовка к открытию. | Готовый сайт | 5 дней после этапа 3.4. |  |
| Этап №3 – Дата завершения – «___» _____________ 200__г. Комментарий Исполнителя: Комментарий Заказчика: |

__________________________	________________________________

ООО «НиКА ПЛЮС»				    		…

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Договору № ________BX

от «__» ___________2006 г.

Техническое задание и классификация объема работ

Работы по разработке Сайта с использованием программного продукта «Битрикс: Управление сайтом» включают в себя:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________________________	________________________________

ООО «НиКА ПЛЮС»				    		…

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Договору № ________BX

от «__» ___________2006 г.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «БИТРИКС: УПРАВЛЕНИЕ САЙТОМ 4.XX»

Настоящее лицензионное соглашение заключается между пользователем программного продукта «Битрикс: Управление сайтом 4.ХХ» и ООО «Битрикс». Перед использованием продукта внимательно ознакомьтесь с условиями данного соглашения. Если вы не согласны с условиями данного соглашения, вы не можете использовать данный продукт. Установка и использование продукта означает ваше полное согласие со всеми пунктами настоящего соглашения.

Основные термины настоящего соглашения:

- ЭКЗЕМПЛЯР ПРОГРАММЫ - копия продукта «Битрикс: Управление сайтом 4.ХХ», включающая в себя исходный текст продукта и только одну копию структуры и таблиц базы данных, входящих в состав продукта, а также любую документацию по использованию продукта;

- САЙТ – совокупность данных одного ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММЫ с уникальным идентификатором, с помощью которого группируются объекты программы (информационные блоки, веб-формы, форумы, шаблоны, шаблоны писем и другие) для их совместного отображения и использования, обычно в одном внешнем виде, языке интерфейса, доменном имени или каталоге. Каждому сайту соответствует запись в списке "Сайтов" меню "Настройки Системы".

Лицензионное соглашение вступает в силу с момента приобретения продукта и действует на протяжении всего срока использования продукта.

- Предмет лицензионного соглашения

  - Предметом настоящего лицензионного соглашения является право использования одного экземпляра программного продукта (в дальнейшем «ЭКЗЕМПЛЯР ПРОГРАММЫ», «программа» или «продукт») «Битрикс: Управление сайтом 4.ХХ», предоставляемое вам ООО «Битрикс», в порядке и на условиях, установленных настоящим соглашением.

  - Все положения настоящего соглашения распространяются как на весь продукт в целом, так и на его отдельные компоненты. Пользователю предоставляется право создать два САЙТА на базе одного ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММЫ. Создание большего числа САЙТОВ возможно только при условии оплаты стоимости дополнительных сайтов в порядке, предусмотренном п. 3.1. настоящего соглашения.

  - Лицензионное соглашение не предоставляет право собственности на продукт «Битрикс: Управление сайтом 4.XX» и его компоненты, а только право использования ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММЫ и его компонентов в соответствии с условиями, которые обозначены в пункте 3 настоящего соглашения.

- Авторские права

  - Продукт «Битрикс: Управление сайтом 4.XX» является интеллектуальной собственностью ООО «Битрикс».

  - Всеми правами собственности и авторскими правами на продукт «Битрикс: Управление сайтом 4.XX», включая документацию и исходный текст, обладает ООО «Битрикс».

  - Продукт защищен Законом РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» от 23 сентября 1992 года, Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 года, а также международными договорами.

  - В случае нарушения авторских прав предусматривается ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Условия использования продукта и ограничения

  - Настоящее соглашение предоставляет право установки приобретенного ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММЫ «Битрикс: Управление сайтом 4.XX» в рамках одного  интернет-проекта.  Пользователь имеет право создать два САЙТА на базе одного ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММЫ. Создание большего числа САЙТОВ возможно только при условии оплаты стоимости дополнительных сайтов. Стоимость дополнительного САЙТА, создаваемого на базе продукта, указана на интернет-сайте ООО «Битрикс» www.bitrixsoft.ru.

  - Продукт может быть также использован при разработке одного  Интернет-проекта  на базе этого ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММЫ для внутреннего использования. После завершения тестирования копия ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММЫ должна быть немедленно удалена.

  - Пользователь не может копировать программу, передавать ее третьим лицам или распространять программу и ее компоненты, а также созданные на базе программы сайты, в любой форме, в том числе в виде исходного текста, каким-либо способом, в том числе сдавать в аренду/прокат программу и ее компоненты, а также созданные на ее базе  сайты.

  - Пользователь может изменять, добавлять или удалять любые файлы приобретенного ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММЫ «Битрикс: Управление сайтом 4.XX» в соответствии с Законодательством РФ об авторском праве. В таком случае ООО «Битрикс» не гарантирует бесперебойную работу программы и обновлений.

  - Запрещается удалять любую информацию об авторских правах.

  - Запрещается любое использование системы, противоречащее действующему законодательству РФ.

  - Модуль интернет-магазина может быть использован для продажи любого товара, кроме продажи и иного распространения программного обеспечения в электронном виде либо в любом другом виде. Использование модуля интернет-магазина для продажи или иного распространения программного обеспечения возможно только на основании письменного разрешения правообладателя, которое выдается каждому отдельному пользователю в каждом конкретном случае.

- Ответственность сторон

  - За нарушение условий настоящего соглашения наступает ответственность, предусмотренная законодательством РФ.

  - Компания «Битрикс» не несет ответственности перед пользователем продукта «Битрикс: Управление сайтом 4.XX» за любой ущерб, любую потерю прибыли, информации или сбережений, связанных с использованием или с невозможностью использования продукта, даже в случае предварительного уведомления о возможности такого ущерба, или по любому иску третьей стороны.

- Ограниченная гарантия

  - Компания «Битрикс» предоставляет услуги гарантийного обслуживания программного продукта в течение одного года с момента приобретения. Все положения настоящего пункта применяются только в течение срока действия гарантийного обслуживания.

  - Если при использовании продукта «Битрикс: Управление сайтом 4.XX» будут обнаружены ошибки, компания «Битрикс» обязуется исправить их в максимально короткие сроки.

  - В случае несоблюдения пункта 3 настоящего соглашения, пользователь автоматически теряет предоставляемую гарантию.

  - При изменении цены и комплектации версий продукта «Битрикс: Управление сайтом 4.XX» компания «Битрикс» обязуется опубликовать единые условия соответствия старых версий новым версиям продукта. Продление технической поддержки на следующий год выполняется по цене новой версии продукта, действующей на момент продления.

- Условия технической поддержки

  - Приобретая продукт «Битрикс: Управление сайтом 4.XX», пользователь получает возможность в течение одного года бесплатно пользоваться услугами технической поддержки компании «Битрикс». Все положения настоящего пункта действуют только в течение одного года с момента приобретения продукта и в течение дополнительно оплаченного периода технической поддержки.

  - Гарантийное обслуживание предусматривает устранение ошибок в программном продукте «Битрикс: Управление сайтом 4.XX», выявленных в течение гарантийного периода, консультации по электронной почте и в специальном разделе сайта службы технической поддержки на сайте www.bitrixsoft.ru компании «Битрикс» в течение гарантийного срока по рабочим дням (график выходных России) с 10 утра до 18 часов московского времени.

  - Пользователь продукта «Битрикс: Управление сайтом 4.XX» может бесплатно скачивать новые версии продукта, изменения к модулям, примеры реализации тех или иных интерфейсов к продукту, обновления к ядру.

  - Пользователь продукта может регистрироваться в специальном разделе сайта службы технической поддержки и участвовать в специальном форуме между клиентами и сотрудниками компании для корректировки приоритетов в разработке новых модулей для будущих версий продукта.

  - Пользователю продукта предоставляется возможность размещать заявки на создание специализированных модулей на льготных условиях, а также заказывать на льготных условиях обновление между версиями продукта силами сотрудников компании.

  - Пользователь продукта может приобрести дополнительный год технической поддержки за 30% текущей стоимости ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММЫ. Техническая поддержка продлевается непрерывно. Срок действия техподдержки и обновлений продлевается на один год с момента завершения предыдущего периода. Полный прайс-лист для приобретения техподдержки указан на интернет-сайте ООО «Битрикс» www.bitrixsoft.ru.

- Изменение и расторжение соглашения

  - ООО «Битрикс» оставляет за собой право внести изменения в настоящее соглашение в любой момент, опубликовав соответствующие изменения на своем интернет–сайте по адресу www.bitrixsoft.ru за 20 календарных дней до вступления этих изменений в силу.

  - В случае невыполнения пользователем одного из вышеуказанных положений, ООО «Битрикс» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее соглашение, уведомив об этом пользователя.

  - При расторжении соглашения вы обязаны прекратить использование продукта и удалить экземпляр продукта полностью.

  - Пользователь может расторгнуть данное соглашение в любое время, полностью удалив ЭКЗЕМПЛЯР ПРОГРАММЫ «Битрикс: Управление сайтом 4.XX.

  - В случае если компетентный суд признает какие-либо положения настоящего соглашения недействительными, Соглашение продолжает действовать в остальной части.

Настоящее лицензионное соглашение распространяется также на все новые версии продукта и все обновления, предоставляемые пользователю на условиях технической поддержки.

Контактная информация компании «Битрикс»

ООО «Битрикс»

Адрес сайта: http://www.bitrixsoft.ru

E-mail:

Отдел продаж: sales@bitrixsoft.ru

Служба техподдержки: support@bitrixsoft.ru

Почта:

129626, Россия, 
г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 21, офис 464
ООО «Битрикс»

236001, Россия
г. Калининград, Московский проспект, 261,
ООО «Битрикс»

Телефоны:

Москва: (495) 999-51-21; 363-37-53
Калининград: (4012) 51-05-64
Телефон/факс: (4012) 51-05-64

__________________________	________________________________

ООО «Битрикс»					…

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Договору № ________BX

от «__» ___________2006 г.

П Р О Т О К О Л

соглашения о договорной  цене

на выполнение дополнительных работ

Мы, нижеподписавшиеся: от лица ЗАКАЗЧИКА – (ФИО, должность) _________________________________________________________________________________, и от лица ИСПОЛНИТЕЛЯ – ООО «НиКА ПЛЮС» – _________________., удостоверяем, что   сторонами  достигнуто  соглашение о величине договорной цены в сумме ____________, НДС не облагается, по выполнению следующего списка работ:

- перечисление

- перечисление

Исполнитель обязуется выполнить перечисленные работы в течение ___ рабочих дней.

Заказчик обязуется оплатить работы после их выполнения.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ.

от ИСПОЛНИТЕЛЯ	от ЗАКАЗЧИКА

Директор	___________________

ООО «НиКА ПЛЮС»	___________________

________________ ________________	________________

“____” ____________2006 г.	“____” ____________2006 г.